Общество с ограниченной ответственностью «Робин»

адрес: 109012, г. Москва, ул. Тверская, д. 10, этаж 5, офис 501, ИНН 7701234567, ОГРН 1157746123456, КПП 770101001, тел. +7 (495) 123-45-67

(наименование, организационно-правовая форма, юридический адрес, ИНН/ОГРН/КПП, телефон)

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по роботизации процесса «Автосоздание задач в YouGile по заявке клиента (e-mail)»

для ООО «ИнфоСервис»

Назначение документа

Настоящее технико-коммерческое предложение по роботизации процесса «Автосоздание задач в YouGile по заявке клиента (e-mail)» (далее – ТКП) подготовлен компанией ООО «Робин» (далее - Исполнитель) для ООО «ИнфоСервис» (далее - Заказчик) по запросу Заявка RPA-YG-001 от 16.12.2025 и содержит предлагаемые Исполнителем состав, стоимость и сроки выполнения работ по разработке и внедрению программного робота на указанный процесс, а также стоимость лицензионного программного обеспечения (далее - ПО), необходимого для его эксплуатации.

Дата составления предложения 16.12.2025 года.

Предложение действительно в течении 60 календарных дней.

Информация о компании

ООО «Робин» является вендором RPA – платформы ROBIN RPA, созданной на основе многолетнего опыта реализации проектов и включающей компоненты искусственного интеллекта с возможностью обработки текстовых и голосовых сообщений. В 2019 г. платформа ROBIN, первая в России, вошла в Единый реестр отечественного ПО (Приказ Минкомсвязи России от 19.11.2019 №742) и по итогам 2022 года является «наиболее технологичным и зрелым решением на рынке» согласно рейтингу CNEWS.

Более 5000 программных роботов на платформе ROBIN эксплуатируются в крупнейших организациях России: РЖД, Аэрофлот, Росатом, Транснефть, Зарубежнефть, X5 Group, ПИК, Мосэнергосбыт, Банк Россия, Экспобанк, Абсолют Банк, СПБ Банк, компаниях группы «Газпром», правительственных структурах Москвы и Санкт-Петербурга. В ОАО «РЖД» платформа ROBIN выбрана в качестве корпоративного стандарта для роботизации процессов. Проекты на базе платформы ROBIN ежегодно отмечаются значимыми премиями «Проект года» от Global CIO.

Предлагаемое решение

Состав и стоимость работ

Расчет стоимости работ по настройке программного робота, был сделан на основе предоставленных требований Заказчика, с учетом условий, приведенных в разделе 3.3 настоящего ТКП, с учетом трудозатрат Исполнителя, при средней ставке 3 900 (три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек за 1 человеко-час. Данная ставка включает расходы Исполнителя по оплате труда, страховых взносов и накладных расходов. НДС в расчете стоимости не учитывается на основании ст.145.1 НК РФ.

Состав, сроки и стоимость работ по роботизации процесса (разработке и внедрению программного робота) на основе оценки:

| № п/п | Вопрос | Ответ | Расчётная сумма, т.р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | — |  | 143,2 |
| 1.1 | Насколько подробно подготовлено задание для роботизации? | Есть детализированное ТЗ | 91,4 |
| 1.2 | Требуется ли подготовка ЧТЗ или иных документов перед началом разработки? | Требуется подготовка ЧТЗ/карточки задачи перед разработкой | 51,8 |
| 2 | — |  | 767,8 |
| 2.1 | Операции с браузером и офисными приложениями? | Много (основные действия робота) | 219,4 |
| 2.2 | Используются популярные веб-сервисы, для которых можно получить демо-доступ на этапе разработки (моё дело, битрикс, 1с-web и др.)? | Присутствуют | 182,8 |
| 2.3 | Используются популярные десктоп приложения и массовые системы (1С, SAP и т.п.)? | Нет | 0,0 |
| 2.4 | Используются относительно редкие корпоративные системы и работа в закрытом контуре? | Присутствуют | 365,6 |
| 2.5 | Используется кастомный софт, разработанный внутри организации? | Нет | 0,0 |
| 2.6 | Используются ли чат-боты? | Нет | 0,0 |
| 2.7 | Используются ли AI-системы? | Нет | 0,0 |
| 2.8 | Требуется ли распознавание фрагментов текста или элементов изображения (узнавание искомого параметра)? | Нет | 0,0 |
| 2.9 | Требуется ли точное распознавание документов (получение данных из документа)? | Нет | 0,0 |
| 2.10 | Необходимо взаимодействие робота с оператором или оркестратором для получения дополнительных данных во время выполнения робота? | Нет | 0,0 |
| 3 | — |  | 213,3 |
| 3.1 | Достаточно стандартной универсальной инструкции по роботу и показать робота принимающему лицу? | Да | 91,4 |
| 3.2 | Требуется пакет документации в стандарте заказчика с подробным описанием робота и передача робота ответственному лицу? | Нет требований к документации и приёмке | 0,0 |
| 3.3 | Потребуется этапная процедура приёмки с доработками, большой пакет документов, в приемке участвует несколько лиц, принимающих решение? | Нет требований к документации и приёмке | 0,0 |
| 3.4 | Потребуется сопровождение робота после разработки? | 1 месяц | 121,9 |
| 4 | Скидки и иные условия | Скидка 10% | -112,4 |
| Итого по всем работам, т.р. |  |  | 1011,9 |

Таким образом, стоимость выполнения работ по проекту составит 1 011 867 рублей 19 копеек (один миллион одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей 19 копеек) без НДС. НДС не облагается на основании ст. 145.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (Исполнитель является участником проекта Сколково).

Данная в ТКП стоимость является ориентировочной, рассчитанной на базе первичных сведений о процессе, и она может быть изменена при получении подробных сведений о процессе и об условиях выполнения работ. Так же в данную стоимость не включены командировочные расходы Исполнителя.

Используемые решения платформы ROBIN

Для реализации проекта Заказчика предполагается использование следующего набора компонент платформы ROBIN:

- ROBIN Studio. Компонент проектирования роботов с помощью визуального конструктора. Созданные в ROBIN Studio роботы могут запускаться через компонент ROBIN Robot вручную, либо публиковаться в ROBIN Orchestrator и запускаться оттуда по различным условиям. Одна лицензия позволяет неограниченно инсталлировать и использовать компонент в рамках одного заказчика (т.е. объектом лицензирования компонента является контрагент – одна организация заказчика). Также лицензия не имеет ограничений по количеству создаваемых сценариев программных роботов.

- ROBIN Robot. Компонент исполнения программных роботов. Компонент устанавливается на рабочем месте пользователя или сервере и обеспечивает запуск неограниченного количества программных роботов, созданных в ROBIN Studio. Доступен как последовательный, так и параллельный запуск сценариев. Параллельное исполнение сценариев возможно, если алгоритм может быть выполнен в фоновом режиме (например, без необходимости работы с интерфейсом desktop приложений или машинным зрением). Запуск ROBIN Robot может выполняться вручную пользователем, по расписанию, либо через ROBIN Orchestrator по настроенным событиям. Объектом лицензирования является рабочее место = возможность запуска роботов под одной учетной записью на одной вычислительной мощности (это может быть, как рабочий компьютер пользователя, так и сервер - физический или виртуальный).

- ROBIN Orchestrator. Компонент диспетчеризации программных роботов. Является инструментом администрирования роботов, позволяет организовать последовательную и параллельную работу роботов на разных АРМ. Также ROBIN Orchestrator отображает аналитику и статистику по работе роботов, уведомляет администратора об ошибках и позволяет просмотреть логи по каждому исполнению. Объектом лицензирования является «рабочий контур» - возможность управления одним набором программных роботов ROBIN Robot с помощью развернутого на вычислительных мощностях организации (одного или нескольких физических или виртуальных серверов, в зависимости от конфигурации и настройки) компонент ROBIN Orchestrator. В случае необходимости организации нескольких независимых «контуров» для тестирования, продуктивной среды, резерва и прочих целей – может потребоваться несколько лицензий ROBIN Orchestrator.

- ROBIN ChatBot. Компонент создания чатботов. Включает в себя визуальный конструктор для настройки диалогов чат-ботов, компонент отслеживания выполнения сценариев и кастомизируемый мессенджер, который может использоваться отдельно либо встраиваться в портал заказчика. Объектом лицензирования является диалог, т.е. один высокоуровневый процесс взаимодействия пользователя с чат-ботом (внутри одного диалога может быть настроено неограниченное количество сценариев взаимодействия с пользователем).

- ROBIN AI. Компонент, включающий элементы искусственного интеллекта для обработки текстовых и неструктурированных данных, в частности - классификацию текстовых сообщений и документов, извлечение сущностей из текстовых данных. Лицензия ROBIN.AI является дополнением (т.е. приобретается отдельно) к основным лицензиям ROBIN, обеспечивающих запуск непосредственно самих программных роботов, без ограничений по количеству подключенных роботов. Объектом лицензирования является «тематика» по интеллектуальной обработке текстовой информации (внутри одной «тематики» может быть настроено неограниченное количество категорий и критериев обработки информации).

Необходимый состав лицензий и их стоимость по базовому прайс-листу компании ROBIN:

| Программный продукт | Принцип лицензирования | Кол - во лицензий | Цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBIN Studio 2.0 Компонент проектирования роботов с помощью визуального конструктора. | Лицензии на годовое право использования (или - Бессрочная лицензия) | 1 | 200 000 | 200 000 |
| ROBIN Robot 2.0 (Employee) Компонент исполнения автоматизированных сценариев, созданных в КОМПАНИЯ Studio | Лицензии на годовое право использования (или - Бессрочная лицензия) | 1 | 350 000 | 350 000 |
| ROBIN Orchestrator 2.0 Компонент диспетчеризации, мониторинга и отчетности роботов | Лицензии на годовое право использования (или - Бессрочная лицензия) | — | — | — |
| ROBIN ChatBot Компонент для создания чат-ботов и обработки текстовых обращений | Лицензии на годовое право использования (или - Бессрочная лицензия) | — | — | — |
| ROBIN AI Компонент обработки текстовых и неструктурированных данных | Лицензии на годовое право использования (или - Бессрочная лицензия) | — | — | — |

Таким образом, стоимость лицензий составляет 550 000 рублей 00 копеек (пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) без НДС. НДС не облагается на основании ст. 145.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (Правообладатель является участником проекта Сколково).

В стоимость лицензий на годовое использование включена базовая гарантийная поддержка в течении 12 календарных месяцев с даты подписания Акта о приема-передачи права использования.

В стоимость бессрочных лицензий включена включена базовая гарантийная поддержка в течении 12 календарных месяцев с даты подписания Акта о приема-передачи права использования. Поддержка за каждый последующий год составит 20% от стоимости лицензий.

Прочие требования и ограничения

Технологические ограничения:

- Одна лицензия на ПО «ROBIN Robot Employee» дает право запускать програмных роботов только на одной машине под одной учетной записью (если другое не предусмотрено особыми условиями Лицензионного договора).

- Робот способен открывать файлы формата Microsoft Office (.docx, .xlsx, .pptx, .pst и др.) только через установленный пакет приложений Microsoft Office.

- При запуске робота через RDP подключение необходимо приводить к единому масштабированию основную машину и удаленную (настройки дисплея).

- Компонент ROBIN.ChatBot включает в себя 1 сценарий использования. Количество ветвлений (категорий) определяется в требованиях, приведенных в Приложении 1.

- Компонент ROBIN.AI включает в себя 10 направлений классификации. Количество категорий определяется в требованиях, приведенных в Приложении 1.

- При работе с программными роботами следует учитывать следующие требования и ограничения:

- Учетная запись пользователя, под которой работает робот, должна быть активна.

- Во время исполнения роботов, которые являются UI, то есть в их сценарии используются действия по работе с графическим интерфейсом (действия группы Windows, Имитация устройств, Машинное зрение, Диалоговые окна и т.п.), не допускается параллельная работа пользователя на том же АРМ, за исключением случаев, когда роботы выполняются на удаленной машине через rdp-соединение в консольном режиме.

- Исполнение команды по переводу машины в консольный режим должно происходить от имени администратора (или учетная запись должна обладать необходимым уровнем прав).

- Необходимо, чтобы в консольном режиме разрешение экрана оставалось таким же, какое оно было при активной RDP-сессии, когда разработчик робота производил создание исходника (схемы\проекта) робота (не влияет только при исполнении действия по созданию скриншота).

- В политиках удаленной машины должна быть отключена автоматическая блокировка экрана и переход в спящий режим при бездействии. Это требование должно быть выполнено, если время бездействия робота (например, между его запусками по расписанию) превышает установленный лимит бездействия, после которого учетная запись блокируется или переводится в спящий режим.

- Нельзя изменять макросы, шаблоны и другие файлы, используемые в процессах работы программного робота, расположенные на АРМ.

Организационные ограничения:

- Данное ТКП предполагает, что Заказчиком работ будут предоставлены тестовый и продуктовый стенды для настойки и эксплуатации программного робота в виде физических или виртуальных машин с предоставлением удаленного доступа к ним разработчикам Исполнителя, а также доступа к внешним информационным системам, участвующим в роботизируемых процессах.

- Для успешной реализации данного проекта необходимо оперативное взаимодействие Исполнителя с владельцами роботизируемых процессов со стороны Заказчика для согласования требований к программному роботу, предоставления необходимой информации и данных для их тестирования и опытной эксплуатации.

- В ходе разработки робота предусматривается реализация обработки не более трех исключений или ошибок, которые могут возникнуть в целевой системе Заказчика, но при этом не были учтены в требованиях, приведенных в Техническом задании к Договору.

Порядок передачи и приемки прав использования лицензий

Передача прав использования на условиях простой (неисключительной) лицензии программного обеспечения, предлагаемого в настоящем предложении, осуществляется посредством направления электронных ключей по электронной почте в адрес ответственного лица от Заказчика. Исполнитель обязан при передаче прав использования программного обеспечения передать Заказчику:

- Счёт на оплату

- Акт приема-передачи права использования ПО в 2 экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Исполнителя)

Гарантийные обязательства на выполненные работы

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 календарных месяца с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

Условия конфиденциальности

Этот документ содержит конфиденциальную информацию, принадлежащую Исполнителю. Указанная информация предоставлена в распоряжение Заказчика для оценки продуктов, технологий, методологий и решений Исполнителя для выполнения работ по проекту.

По получении данного документа получатель согласен и обязуется использовать данную информацию только для целей, указанных в настоящем извещении, а также не разглашать, не копировать, не распространять данный Документ и не раскрывать содержание данного Документа среди юридических и/или физических лиц, не связанных непосредственно с процедурой оценки представленной информации.

Указанные ограничения не распространяются на информацию, которая включена в данный документ, но была известна получателю до получения данного документа, на информацию, которая известна из общедоступных источников информации, или на информацию, полученную из сторонних источников, относительно которых получатель не несет каких-либо обязательств по сохранению конфиденциальности полученной информации.

Исполнитель обязуется не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию и не использовать её любым другим образом, кроме как для выполнения задач, перечисленных выше.

Исполнитель обязуется предпринять все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации его сотрудниками, в том числе и после их увольнения.

Предпринятые Исполнителем меры по предотвращению разглашения конфиденциальной информации будут не меньшими, чем меры, предпринимаемые Заказчиком по предотвращению разглашения собственной информации, считаемой ею конфиденциальной.